ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ГУМАНИТАРНОГО ПРОЕКТА

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЕ

| Полное название организации-заявителя | Коммунальное унитарное производственное предприятие «Городокское предприятие котельных и тепловых сетей» |
| --- | --- |
| Юридический адрес | 211573, Витебская обл, г. Городок, ул. Баграмяна, 42а Тел: (802139) 5-84-09 |
| Почтовый адрес | 211573, Витебская обл, г. Городок, ул. Баграмяна, 42а Тел: (802139) 5-84-09 |
| Контактные телефоны/факс | тел./факс (802139) 5-84-09 |
| Адрес электронной почты | gpk-ts@bk.ru |
| Руководитель организации | Игорь Николаевич Хатенько Тел: +375 (29) 270-25-05 |
| Банковские реквизиты | р/с BY60 AKBB 3012 7652 0939 1200 0000 ОАО «АСБ Беларусбанк» Адрес банка: 211573 г. Городок, ул. Володарского, 15 БИК AKBBBY2Х УНП 300314151 ОКПО 28805188 |
| Цель и основные направления деятельности организации | Коммунальное унитарное производственное предприятие «Городокское предприятие котельных и тепловых сетей» создано на базе Городокского РПО ЖКХ в марте 1995 года с целью осуществления хозяйственной деятельности. Полномочие собственника осуществляет Городокский районный исполнительный комитет. При этом Унитарное предприятие входит в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства, где организационное руководство осуществляет Управление ЖКХ Витебского облисполкома. Задачи предприятия – комплексное развитие и совершенствование жилищно-коммунального хозяйства Городокского района в целях наиболее полного удовлетворения нужд населения и прочих потребителей предоставляемых услуг. Вид деятельности – оказание комплексных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |

- ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

| 1 | Наименование проекта | «Эффективное использование электроэнергии в городе» - замена существующих ламп накаливания и ртутных ламп (лампы типа ДРЛ) на светодиодные лампы наружного освещения мощностью 13, 20, 35 Ватт на территории г. Городка с установкой временных таймеров в системе уличного освещения. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Проблема | По состоянию на 01.01.2021 г. на обслуживании КУПП «Городокское предприятие котельных и тепловых сетей» находятся 1849 уличных светильников, функционирующих в г. Городке. Протяженность сетей уличного освещения составляет 60,98 км (воздушные линии). Для уличного освещения используется 1536 низкоэффективных ламп. Расчет за потребленную электроэнергию осуществляется по приборам учета. В целях экономии бюджетных средств требуется разрешить следующие проблемы: - высокое потребление электроэнергии; - ограничение времени работы наружного освещения; - отсутствие диммирования и диспетчеризации работ уличного освещения; - недостаточные условия для безопасности дорожного движения в г. Городок в темное время суток. В освещении уличного и дорожного хозяйства городов наибольшую долю (47 %) до сих пор занимают низкоэффективные светильники, расточительные с точки зрения потребления электроэнергии. В 9 из 10 случаев нормы освещенности по ГОСТ на поверхности дорожного полотна не выполняются, в то время как качественное освещение дорог сокращает аварийность в темное время суток на 25–30 %. Модернизация улично-дорожного освещения – необходимый элемент создания безопасных и качественных автомобильных дорог. |
| 3 | Цели и задачи проекта | - Цель проекта: В целях снижения расходов бюджета г. Городка в рамках данного энергопроекта предполагается замена существующих ламп накаливания и ртутных ламп (лампы типа ДРЛ) на светодиодные лампы наружного освещения мощностью 13, 20, 35 Ватт для оснащения освещения улиц г. Городка, а также диммирование и диспетчеризация работ уличного освещения. Освещение – инфраструктура жизнеобеспечения города с длительным жизненным циклом. Необходимо обеспечить качество на 5–10 лет вперед, поэтому вместе с заменой светильников имеет смысл обновлять и заменять шкафы управления наружным освещением, что дает городу гибкость и удобство эксплуатации. 2. Задачи проекта: - Сбор и анализ данных для энергопроекта. Сбор и анализ данных, составление дизайн-проекта является важной частью конечного результата в реализации проекта освещения. На данном этапе разрабатывается концепция будущего светодиодного освещения улиц г. Городка. - Предварительные расчеты по энергопроекту. Определение количества и мощности источников света. Светотехнический расчет – это расчет необходимого количества осветительного оборудования на заданной плоскости в соответствии с нормами освещенности. Расчет освещения используется для определения оптимального типа, способа расстановки и количества светильников, а также типа и мощности источника света для наружного освещения всех видов - Инициация процедуры закупки. Процедура госзакупки длится от принятия решения о проведении процедуры госзакупки до заключения договора либо отмены процедуры госзакупки или признания ее несостоявшейся, если иное не установлено Законом о госзакупках. - Реализация проекта. |
| 5 | Целевая группа | Население г. Городка |
| 6 | Детальное описание деятельности в рамках проекта в соответствии с поставленными задачами | Задача 1: Сбор и анализ данных для энергопроекта. Мероприятие 1.1. Поиск и получение необходимой информации для предварительного расчета. Задача 2: Предварительные расчеты по энергопроекту. Мероприятие 2.1. Технический расчет энергопроекта; Мероприятие 2.2. Экономический расчет энергопроекта; Мероприятие 2.3. Сопоставление технико-экономических расчетов, поиск путей реализации; Мероприятие 2.4. Выбор и обсуждение технических решений, аспектов конкурсной процедуры; Задача 3: Инициация конкурсной процедуры. Мероприятие 3.1: Подготовка технического задания и документации; Мероприятие 3.2: Проведение процедуры закупки, согласно действующего законодательства; Мероприятие 3.3: Заключение договора поставки; Задача 4: Реализация проекта. Мероприятие 3.1: Фактическое выполнение работ. |
| 7 | Ожидаемые результаты | Эстетика и комфорт, экономия и экологичность – по всем этим направлениям ожидаются существенные изменения. Проект охватывает 37 улиц города. Замена 1536 ртутных и натриевых светильников на новые светодиодные, создание общегородской автоматизированной системы управления освещением. Модернизация уличного освещения г. Городка поможет снизить расход энергии на 218 мегаватт-час и уменьшить выбросы СО2 почти на 75 тонн в год. |
| 8 | Оценка результатов проекта и отчетность | Большую экономию электрической энергии дает модернизация уличного освещения, основанная на замене светильников с ртутными лампами и лампами накаливания на более эффективные светодиодные светильники. Помимо энергосбережения (в части электроэнергии) модернизация систем уличного освещения позволяет сократить потребляемую мощность. Реконструкция системы уличного освещения приводит к целому ряду важных социальных аспектов. Известно, что социальная и экономическая сферы неразрывно связаны между собой и изменения социального характера обычно влекут за собой изменения в финансовой сфере. Новые светодиодные светильники, обладают повышенной яркостью и надежностью. Они обеспечивают высокое качество света с равномерным распространением луча от опоры к опоре, потребляют значительно меньше энергии, имеют длительный срок службы, удобны в эксплуатации, безопасны для окружающей среды. На улицах, где будут установлены светодиоды, экономия электроэнергии должна составить не менее 30%. Управление системой с единого диспетчерского пункта позволит вести мониторинг состояния сетей в режиме реального времени, определять место неисправностей и оперативно принимать меры по устранению аварийных ситуаций. |
| 9 | Бюджет | 35 000 евро |
| 10 | Софинансирование | 3 000 евро |
| 11 | Срок реализации проекта | 1 год с начала реализации проекта |