Министерство жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Беларусь

Мiнiстэрства жыллёва-

Камунальнай гаспадаркi

Рэспублiкi Беларусь

КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ГОРОДОКСКОГО РАЙОНА

"Городокское предприятие котельных и тепловых сетей"

Р/ с 3012765209391 в ЦБУ № 207 г.Городка филиала № 200 Витебского областного управления

код 635 г. Городок, ул. Володарского, 15

УНН 300314151, ОКПО 28805188

211573, г. Городок, ул. Баграмяна, 42а

Тел/ Факс: 8(02139) 5-84-09

Эл. почта gpk-ts@bk.ru

0

ад   _________          №                         .

на №                             ад                          .

План мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов, г. Городка и Городокского района на 01.02.2024г.

| Наименование мероприятия | Наименование населенных пунктов, территорий, организаций, где планируется выполнение работ | План | Сроки выполнения мероприятия | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Благоустройство и содержание (эксплуатация) территорий населенных пунктов |  |  |  |  |
| - Устройство (ремонт) спортивных и детских игровых площадок на придомовых территориях | ул. Баграмяна,д.3 ул.Новая,д.27; ул.Пролетарская,д.44 ул.Гагарина,д.42; ул.Гагарина,д.30 ул.Гагарина,д.6 | 1 шт.; 2 шт.; 2 шт; 1 шт. Итого 6 шт. | июнь; июль; август; сентябрь. |  |
| 1.2.1. Озеленение придомовых и иных территорий населенных пунктов (посадка деревьев) | г. Городок, ул.Комсомольская, ул. Красноармейская,ул. Баграмяна; ул. Пролетарская, ул. Советская | 110 штук; 110 штук Итого 220 шт. | апрель; май |  |
| 1.2.2. Озеленение придомовых и иных территорий населенных пунктов (посадка кустарников) | г. Городок, ул. К. Маркса, ул. Пролетарская,ул. Красноармейская; ул.Советская, ул.Баграмяна, пл.Ленина | 100 штук; 100 штук Итого 200 шт. | апрель; май |  |
| 1.3. Устройство и ремонт контейнерных площадок для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов | ул. Комсомольская,ул.Вокзальная; г.п.Езерище-ул.Ленинская, аг.Бычиха-ул.Советская; ул. Толкачева, ул.Невельское шоссе; ул.Новая, ул.Пионерская; ул.Чкалова, аг.Веремеевка-ул.Агроснабовская; ул.Центральная, ул.Яблоневая. | 2 штуки; 2 штуки; 2 штуки; 2 штуки; 2 штуки; 2 штуки Итого 12 шт. | май; июнь; июль; август; сентябрь; октябрь |  |
| 1.4.1. Установка и ремонт контейнеров для сбора отходов | ул. Комсомольская,ул.Вокзальная; г.п.Езерище-ул.Ленинская, аг.Бычиха-ул.Советская, ул. Гагарина; ул.Чкалова, аг.Веремеевка-ул.Агроснабовская; ул.Новая, ул.Пионерская; ул. Толкачева, ул.Невельское шоссе; аг.Веремеевка-ул.Центральная, Яблоневая. | 6 штук; 6 штук; 6 штук; 5 штук; 5 штук; 5 штук Итого: 33 шт. | май; июнь; июль; август; сентябрь; октябрь |  |
| 1.4.2. из них, установка и ремонт контейнеров для раздельного сбора отходов | г. Городок -ул. Комсомольская; ул.Баграмяна | 2 штуки; 2 штуки; Итого 4 шт. | июнь; июль |  |
| 1.5. Ремонт улично-дорожной сети | г. Городок - ул. Красноармейская, ул.Толкачева, ул. Гагарина,2-й пер. Вокзальный; ул.Комсомольская,ул.Галицкого,ул.Н.шоссе, ул.Советская,ул.Володарского,ул.Чкалова. | 0,5 тыс. м2; 0,6 тыс. м2 Итого 1,1 м2. | май; август |  |
| 1.6. Устройство, реконструкция и ремонт газонов | ул.Пролетарская,пл.Ленина,ул.К.Маркса; ул.Советская,ул.Баграмяна. | 0,1 га; 0,1 га Итого 0,2 га | май; июнь. |  |
| 1.8. Установка (ремонт) велосипедных стоянок и (или) велосипедных парковок | г. Городок,ул. Советская; г. Городок, ул. Пролетарская | 1 штука; 1 штука Итого 2 шт. | июнь; июль |  |
| 1.9. Высадка цветов на территориях населенных пунктов | г. Городок, пл.Ленина,ул.Пролетарская,ул.К.Маркса, ул.Баграмяна; ул.Комсомольская,ул.Гагарина,ул.Советская, ул.Красноармейская,ул.Ленинская | 5000 шт.; 5000 штук Итого 10 000 шт. | май; июнь |  |
| 1.10.1. Ремонт шахтных колодцев, каптажей, трубчатых колодцев | д.Хартово, ул. Центральная д.15; д.59; д. Смоловка, ул. Заречная ,д.12; д Пальминка, ул. Центральная, д.26; аг. Пальминка, ул. Лесная, д.3; аг. Вирвля, ул. Советская, д.18; аг. Вирвля, ул. Советская, д.11; ул. Северная,д.16; д.Загузье, ул. Новая, д.3; д. Оболь, ул. Луговая, д.4 | 2 штуки; 2 штуки; 2 штуки; 2 штуки; 2 штуки Итого 10 шт. | июнь; июль; август; сентябрь; октябрь |  |
| 5. Содержание поверхностных водных объектов в надлежащем состоянии и их благоустройство |  |  |  |  |
| 5.47. установка (ремонт) малых архитектурных форм | оз. Езерище | 2 штуки | май |  |
| 5.48. установка информационных знаков | оз. Езерище | 2 штуки | май |  |
| 5.50. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов | оз. Езерище | 2 штуки | май |  |
| 5.51. оборудование (ремонт) спортивных игровых площадок | оз. Езерище | 1 штука | май |  |
| 5.52. оборудование (ремонт) общественных туалетов | оз. Езерище | 2 штуки | май |  |
| 7. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий мест погребения |  |  |  |  |
| 7.70. Устройство (ремонт) ограждения мест погребения | кладбище «Асеча» Бычихинский сельсовет; кладбище «М.Кашо» Вайханский сельсовет; кладбище «Вировля» Вировлянский сельсовет; кладбище «Погост» Долгопольский сельсовет; кладбище «Кудины» Езерищанский сельсовет; кладбище «Кузьмино» Пальминский сельсовет; кладбище «Полово» Межанский сельсовет; кладбище «Черново» Первомайский сельсовет; кладбище «Канаши» Стодолищенский сельсовет. | 2 штуки; 2 штуки; 2 штуки; 2 штуки; 1 штука. Итого 9 шт. | июнь; июль; август; сентябрь; октябрь |  |
| 7.71. Оборудование площадок для сбора отходов | кладбище «Полово» Межанский сельсовет; кладбище «Черново» Первомайский сельсовет; кладбище «Кузьмино» Пальминский сельсовет; кладбище «Кудины» Езерищанский сельсовет; кладбище «Канаши» Стодолищенскийий сельсовет | 2 штуки; 2 штуки; 2 штуки Итого 6 шт. | июнь; июль; август |  |
| 8. Поддержание в надлежащем состоянии и рекультивация объектов захоронения отходов |  |  |  |  |
| 8.74. Устройство (ремонт) обваловки (ограждения) по всему периметру объекта захоронения отходов | полигон ТКО «Городок» | 1 штука | июль |  |

Начальник по ЖКХ                                                                                                           Кузьмич А.Ч.

Электронная версия соответствует оригиналу

Малявко Ю.Н. 8(02139) 5-00-16