Гуманитарный проект «Ремесленный дворик»
	Цель проекта: благоустройство территории филиала «Дом ремёсел и фольклора» ГУК «Центр традиционной культуры и народного творчества» с целью создания комплекса оборудованных мастерских под открытым небом, информационной зоны об объектах историко-культурного наследия Городокского района, привлечение общественного внимания к историко-культурному  наследию.


	1.Наименование проекта. Создание комплекса оборудованных мастерских под открытым небом для обучения граждан традиционным ремёслам с тематически оформленными информационными зонами, рассказывающих о традиционных ремёслах Городокского района и объектах историко-культурного наследия.



	2. Срок реализации проекта: 12 месяцев

	1. 3. Организация –заявитель, предлагающая проект: ГУК «Центр традиционной культуры и народного творчества Городокского района»

	4. Цели проекта: территории филиала «Дом ремёсел и фольклора» ГУК «Центр традиционной культуры и народного творчества» с целью создания комплекса оборудованных мастерских под открытым небом, привлечение общественного внимания к историко-культурному  наследию Городокского района.

	5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 

- Создание условий для проведения  в период с апреля по сентябрь мастер классов по традиционным ремёслам как жителей города, так и его гостей.

- Тематическое информационное оформление площадки для изучения историко-культурного наследия (с возможностью тактильного восприятия объекта – для инвалидов по зрению),

- Обозначение территории как центра популяризации здорового образа жизни: создание пешеходных дорожек, экотропы для возможности  изучения лекарственных растений Городокского района 

- Популяризация любви к традициям и истории родного города, района.

- Создание новой  зоны отдыха для жителей и гостей города.

	6. Целевая группа: жители и гости города разных возрастных категорий, люди с инвалидностью

	7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   планировка территории с перекладкой инженерных сетей, силового кабеля;  установка деревянных навесов для проведения мастер-классов;  укладка тротуарной плитки, установка вдоль пешеходных дорожек указателей  движения по тематическим зонам и информационных стендов, описывающих объекты историко-культурного наследия района (по традиционным ремёслам), оборудование клумб для посадки лекарственных растений, произрастающих на территории района, закупка оборудования для проведения мастер-классов (резак для лозы, переносной ткацкий станок,  оборудование для варки лозы, набор столярных иснтрументов, столы и стулья, выставочное оборудование)

	8. Общий объем финансирования (в долларах США):  130 000

	Источник финансирования
	Объем финансирования 
(в долларах США)

	Средства донора
	120 000

	Софинансирование
	10 000

	8. Место реализации проекта (область/район, город): г. Городок Городокский район, Витебская область

	9. Контактное лицо: Левкович Инна Петровна,  директор ГУК «Центр традиционной культуры и народного творчества Городокского района»,  тел. 8 02139 5 22 50  ctk@gorodokof.by  


Будем рады сотрудничеству!
